Memoria del proyecto

Wiki Star Wars - Talleres de Ionic

Gestion de la Calidad del Software (34041)

Grado en Ingenieria Informatica - 4o curso

Universidad de Alicante

Autores

Angel Gonjar Verdejo

Erardo Aldana Pessoa

Fecha de entrega: 19 de mayo de 2026

# Indice

# 1. Introduccion

Este documento recoge la experiencia de desarrollo del proyecto realizado durante los cuatro talleres de Ionic de la asignatura Gestion de la Calidad del Software (GCS, 34041). El objetivo es construir, de forma incremental a lo largo de los talleres, una aplicacion movil hibrida tipo wiki que consulta datos del universo Star Wars usando la API publica SWAPI (https://swapi.tech).

La aplicacion permite navegar por categorias (People, Planets, Species, Starships), explorar el listado de elementos de cada categoria, consultar fichas individuales, autenticarse con un formulario, marcar articulos como favoritos y consultarlos posteriormente desde una pestana dedicada. Ademas se han anadido mejoras de calidad sobre el guion oficial: AuthGuard con sesion persistente, manejo robusto de errores de red, buscador, swipe-to-delete y atributos de accesibilidad.

La memoria se organiza por talleres siguiendo el orden cronologico de desarrollo. Cada apartado describe las tareas realizadas, el tiempo invertido y los problemas encontrados con sus respectivas soluciones.

# 2. Metodologia de trabajo

Hemos seguido un enfoque tradicional con consultas puntuales a IA. El PDF de cada taller actuo como guion principal: cada miembro de la pareja iba completando las paginas del documento siguiendo la secuencia indicada, y se consultaba a la IA solo cuando aparecia un bloqueo concreto (errores de compilacion, dudas sobre la API de Ionic 7 frente a versiones anteriores, configuracion de Docker, etc.).

La asistencia de IA se limito a:

- Aclarar diferencias de sintaxis entre Ionic 1/2 y Ionic 7 (por ejemplo float-right vs slot="end").

- Resolver errores concretos de routing y configuracion de modulos lazy-loaded.

- Generar las descripciones de los modelos con los tipos exactos consultados en la documentacion de SWAPI.

- Revisar buenas practicas para la mejora final (AuthGuard, manejo de errores, accesibilidad).

El reparto de trabajo fue por turnos: tras cada taller se hacia una revision conjunta y se aclaraban dudas antes de pasar al siguiente. El control de versiones se llevo en un repositorio Git compartido en GitHub (https://github.com/agv114-ua/ionic-proyecto-4--final-gcs) con commits por taller.

## 2.1. Entorno de desarrollo

Para evitar problemas de versiones de Node, Angular CLI o Ionic CLI entre las dos maquinas se utilizo Docker desde el principio:

- Imagen base: node:21-alpine + ionic/cli@7.

- Volumen montado sobre la carpeta del proyecto.

- docker-compose con un servicio "taller_ionic" que expone el puerto 8100.

- Todos los comandos del CLI (ionic g page, ionic g service, etc.) se ejecutan mediante docker compose run --rm taller_ionic "<comando>".

Esto nos garantizo que los dos integrantes obtuviesen exactamente la misma compilacion y permitio reanudar el trabajo en cualquier maquina sin reinstalar dependencias.

## 2.2. Stack tecnico

| Componente | Version / detalle |
| --- | --- |
| Node.js | 21.x (imagen Docker oficial) |
| Angular | 17.0.2 |
| Ionic | 7.5.0 |
| Ionic CLI | 7 |
| Storage | @ionic/storage-angular 4.0.0 (anadido en T4) |
| API externa | SWAPI - https://swapi.tech |
| Control de versiones | Git + GitHub |

# 3. Taller 1 - Primera app con Ionic

## 3.1. Objetivos

Crear el esqueleto inicial de la aplicacion con la plantilla "tabs", sustituir las pestanas por defecto (tab1, tab2, tab3) por las propias (wiki, about, exit) y maquetar el contenido estatico de cada una. Incluye tambien la lista de categorias de la wiki como vector hard-coded.

## 3.2. Tareas realizadas

| Tarea | Descripcion | Tiempo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Configurar Docker + docker-compose con node:21-alpine e Ionic CLI 7 | 20 min | OK |
| T1.2 | Generar el proyecto con plantilla tabs (ionic start appIonic tabs) | 10 min | OK |
| T1.3 | Eliminar paginas tab1, tab2, tab3 y crear wiki, about, exit | 20 min | OK |
| T1.4 | Modificar tabs.page.html y tabs-routing con las nuevas rutas | 15 min | OK |
| T1.5 | Pagina Wiki con ion-list de categorias (vector readonly) | 15 min | OK |
| T1.6 | Pagina About con ion-card, logo, descripcion y copyright | 15 min | OK |
| T1.7 | Pagina Exit con botones YES (alert) y NO (navega a wiki) | 15 min | OK |
| T1.8 | Tarea extra: toast de bienvenida al cargar Wiki | 5 min | OK |
| T1.9 | Tarea extra: cuarta pestana Favorites (sin contenido) | 5 min | OK |

## 3.3. Tiempo total

Aproximadamente 2 horas (entre los dos integrantes).

## 3.4. Problemas encontrados

- La sintaxis del PDF (float-right) corresponde a Ionic 1/2. En Ionic 7 hubo que sustituirla por slot="end".

- Al crear la pestana Favorites no aparecia en la barra inferior hasta anadir su ruta hija en tabs-routing.

- La imagen "sw.png" debia copiarse manualmente a assets/images/categories porque el zip de Moodle solo incluye los avatares de las cuatro categorias.

# 4. Taller 2 - Componentes y servicios

## 4.1. Objetivos

Sustituir el vector hard-coded de categorias por un mockup JSON, encapsular la representacion de una categoria en un componente reutilizable (CategoryComponent) con comunicacion @Input/@Output, y por ultimo conectar la app a la API real de SWAPI mediante un servicio inyectable basado en HttpClient.

## 4.2. Tareas realizadas

| Tarea | Descripcion | Tiempo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Modelo Category (name, image, url) | 5 min | OK |
| T2.2 | Mockup assets/data/categories.json | 5 min | OK |
| T2.3 | Cargar JSON en wiki.page.ts con fetch + asignacion a categories | 15 min | OK |
| T2.4 | Generar CategoryComponent con ionic g component | 5 min | OK |
| T2.5 | @Input theCategory + @Input selected + @Output clicked | 20 min | OK |
| T2.6 | Boton ojo en cada categoria que emite el evento | 10 min | OK |
| T2.7 | Declarar CategoryComponent en WikiPageModule | 5 min | OK |
| T2.8 | Sustituir el ngFor de la wiki por app-category con bindings | 15 min | OK |
| T2.9 | Servicio WikiService con HttpClient + getAllArticles(category) | 20 min | OK |
| T2.10 | Importar HttpClientModule + provider en WikiPageModule | 10 min | OK |
| T2.11 | getArticles() en CategoryComponent suscrito al servicio | 15 min | OK |
| T2.12 | Mostrar los articulos en ion-list cuando selected es true | 10 min | OK |

## 4.3. Tiempo total

Aproximadamente 3 horas (entre los dos integrantes).

## 4.4. Problemas encontrados

- El PDF llama al servicio con this.theCategory.name pero ese valor llega capitalizado ("People"), mientras que SWAPI sirve los endpoints en minuscula ("/people/"). Resultado: 404 silencioso. Solucion: aplicar .toLowerCase() en el componente antes de invocar el servicio.

- Al integrar app-category dentro de la wiki, la primera version no comunicaba el click. Faltaba declarar el componente en el array declarations del modulo (no basta con importarlo).

- El resultado de fetch().then(res.json()) tenia tipo any, y el lint pedia tipar el array. Se opto por mantener categories: Category[] con el cast implicito.

# 5. Taller 3 - Enrutado y formularios

## 5.1. Objetivos

Esta es la parte mas amplia del proyecto. Por un lado se anaden rutas dinamicas con parametros para mostrar la ficha detallada de un articulo, y por otro se crea un formulario de login con validacion reactiva y un servicio de usuarios respaldado por un mockup JSON.

## 5.2. Tareas - Parte 1: enrutado

| Tarea | Descripcion | Tiempo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Crear pagina article con ionic g page | 5 min | OK |
| T3.2 | Anadir ruta article/:cat/:id en wiki-routing.module | 10 min | OK |
| T3.3 | Modelos People, Planet, Species, Starship con los campos de SWAPI | 20 min | OK |
| T3.4 | Funcion generateURL(cat, id) en CategoryComponent | 5 min | OK |
| T3.5 | Anadir [href] a cada articulo en category.component.html | 10 min | OK |
| T3.6 | Anadir getArticle(category, id) en WikiService | 10 min | OK |
| T3.7 | Inyectar ActivatedRoute y WikiService en article.page.ts | 15 min | OK |
| T3.8 | Leer parametros, llamar al servicio y resolver el modelo con switch | 25 min | OK |
| T3.9 | Template article.page.html con ngSwitch + ion-badge por cada campo | 30 min | OK |
| T3.10 | ion-back-button con defaultHref="/tabs/wiki" | 5 min | OK |

## 5.3. Tareas - Parte 2: formulario login

| Tarea | Descripcion | Tiempo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.11 | Modelo User + mockup users.json con tres cuentas | 10 min | OK |
| T3.12 | Servicio UserService con login(email, password) | 15 min | OK |
| T3.13 | Crear pagina login con ionic g page | 5 min | OK |
| T3.14 | Importar ReactiveFormsModule en LoginPageModule | 5 min | OK |
| T3.15 | FormBuilder con validadores required + email + minLength | 15 min | OK |
| T3.16 | Plantilla con ion-input + mensajes de error | 25 min | OK |
| T3.17 | Boton Entrar [disabled]="!formLogin.valid" | 5 min | OK |
| T3.18 | doLogin que invoca el servicio y navega a tabs o muestra error | 15 min | OK |
| T3.19 | ion-alert que se abre cuando error != "" | 10 min | OK |
| T3.20 | Modificar app-routing para redirigir a /login al arrancar | 10 min | OK |

## 5.4. Tiempo total

Aproximadamente 4 horas (entre los dos integrantes).

## 5.5. Problemas encontrados

- El switch del article.page.ts esperaba la categoria capitalizada ("People", "Planets") pero el endpoint debia llamarse con la minuscula. Solucion: pasar a .toLowerCase() solo la llamada HTTP y mantener category sin tocar para el switch.

- Al cambiar el redirect inicial de "" a "/login", la ruta /tabs/wiki dejo de funcionar con el error NG04002: Cannot match any routes. La causa era que tabs-routing declaraba path: "tabs" cuando el padre ya lo montaba en "tabs", produciendo /tabs/tabs/wiki. Solucion: cambiar a path: "" dentro del modulo hijo.

- El validator minlength en la plantilla aparecia como hasError("minLength") en una version del PDF y como hasError("minlength") en otra. La forma correcta es la segunda (todo minusculas).

- El ion-alert con [isOpen]="error != \"\""  no se cerraba al pulsar OK porque faltaba el handler (didDismiss)="error = \"\"" .

# 6. Taller 4 - Menus y almacenamiento

## 6.1. Objetivos

Anadir un menu lateral (ion-menu) cargado dinamicamente desde un JSON y persistir los articulos marcados como favoritos en almacenamiento local mediante @ionic/storage-angular. Implementar tambien la pestana Favorites para listarlos y poder volver al detalle.

## 6.2. Tareas realizadas

| Tarea | Descripcion | Tiempo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Mockup assets/data/menu.json (Wiki, Favorites, About) | 5 min | OK |
| T4.2 | Cargar menu.json en AppComponent.ngOnInit | 10 min | OK |
| T4.3 | Anadir ion-menu con menuId="principal" y router-outlet id="main" | 15 min | OK |
| T4.4 | Anadir ion-menu-button en headers de las paginas | 15 min | OK |
| T4.5 | Inyectar MenuController en login y tabs (ionViewWillEnter) | 15 min | OK |
| T4.6 | npm install @ionic/storage-angular + IonicStorageModule.forRoot() | 15 min | OK |
| T4.7 | Servicio StorageService con init, set, get | 15 min | OK |
| T4.8 | Anadir icono estrella + toggleFavorite en article.page | 20 min | OK |
| T4.9 | Toast informativo al anadir/quitar favorito | 10 min | OK |
| T4.10 | Pagina Favorites: cargar storage y mostrar lista con href | 20 min | OK |
| T4.11 | generateURL apuntando a /tabs/wiki/article/:cat/:id | 5 min | OK |

## 6.3. Tiempo total

Aproximadamente 3 horas (entre los dos integrantes).

## 6.4. Problemas encontrados

- El servicio Storage requiere await this.storage.create() antes de poder usar get/set. Si se invoca demasiado pronto las llamadas se quedan colgadas. Solucion: envolver la promesa de create y que set/get esperen a esa promesa antes de operar.

- cordova-sqlite-storage que aparece en el PDF no funciona en navegador (es un plugin nativo). @ionic/storage-angular cae automaticamente a localforage/IndexedDB, asi que omitimos esa dependencia para evitar warnings.

- Al volver de article a Favorites la lista no se refrescaba por usar solo ngOnInit. Solucion: anadir ionViewWillEnter para recargar el storage cada vez que se entra a la pestana.

# 7. Mejoras de calidad anadidas (extra)

Tras completar los talleres se incorporaron varias mejoras alineadas con los criterios de calidad de la asignatura: usabilidad, accesibilidad, robustez y mantenibilidad.

## 7.1. Autenticacion completa

- AuthService que persiste el usuario logueado en Storage bajo la clave "currentUser".

- Auto-login: al arrancar la app se lee el storage y si hay sesion previa se entra directamente a /tabs.

- authGuard funcional (estilo Angular 17) que protege /tabs. Si no hay sesion redirige a /login.

- Opcion Logout en el menu lateral que limpia el storage y vuelve a /login.

## 7.2. UX y robustez ante errores de red

- ion-loading mientras se consulta SWAPI en lista y detalle.

- Toast con color danger si la API responde con error.

## 7.3. Buscador en la lista de articulos

- ion-searchbar con debounce de 200ms que filtra por nombre.

- Mensaje "No results." cuando el filtro no produce coincidencias.

## 7.4. Swipe-to-delete + pull-to-refresh en Favorites

- ion-item-sliding con boton danger y icono trash para eliminar favoritos.

- ion-refresher que recarga la lista del Storage con pull-to-refresh.

- Toast informativo al eliminar un favorito.

## 7.5. Accesibilidad

- aria-label en botones accionables que solo contienen un icono.

- aria-hidden="true" en iconos puramente decorativos.

- alt descriptivo en las imagenes de avatar de cada categoria.

# 8. Estandares y calidad

Durante el desarrollo se aplicaron criterios alineados con los estandares de calidad software que se trabajan en la asignatura.

| Caracteristica de calidad | Como se aborda |
| --- | --- |
| Usabilidad | Navegacion por tabs + menu lateral, buscador, swipe-to-delete, mensajes de feedback (toast) y estados vacios claros. |
| Accesibilidad | aria-labels en iconos accionables, aria-hidden en decorativos, alt en imagenes y contraste del tema dark de Ionic. |
| Fiabilidad | Manejo explicito de errores HTTP con toast, ion-loading durante esperas y estados de "no results" controlados. |
| Seguridad | AuthGuard sobre /tabs, sesion solo persistida en cliente, sin exponer credenciales en URL. |
| Mantenibilidad | Separacion de responsabilidades: servicios (Wiki, User, Storage, Auth), componentes reutilizables, modelos tipados. |
| Portabilidad | Docker garantiza el mismo entorno entre maquinas y para correccion. App lista para empaquetar con Cordova/Capacitor. |

# 9. Conclusiones

El proyecto ha cumplido al pie de la letra los objetivos planteados en los cuatro PDFs y, ademas, se ha enriquecido con un paquete de mejoras de calidad que se considera relevante para la asignatura. Trabajar con Ionic 7 + Angular 17 ha permitido cubrir un abanico amplio de conceptos: componentes con comunicacion padre-hijo, servicios inyectables, llamadas HTTP a una API publica, enrutado lazy-loaded con parametros, formularios reactivos con validacion, almacenamiento local persistente y menus laterales.

El uso de Docker desde el inicio ha sido una decision clave: ha eliminado problemas de "en mi maquina funciona" entre los dos integrantes y deja el proyecto listo para correr en cualquier entorno con el mismo comando docker compose up.

Algunas lecciones aprendidas en el camino:

- Las pequenas diferencias entre versiones de Ionic (1/2 vs 7) generan errores poco evidentes; conviene contrastar siempre con la documentacion oficial de la version concreta.

- El enrutado de Angular es estricto: cualquier path repetido o mal compuesto genera errores NG04002 dificiles de depurar a simple vista.

- Pequenas mejoras (ion-loading, toast de error, swipe-to-delete) elevan mucho la percepcion de calidad sin un coste alto de codigo.

- Tipar correctamente desde el inicio (modelos, parametros, respuestas) ahorra horas de depuracion mas adelante.

De cara a futuras iteraciones (talleres siguientes de la asignatura) la app esta preparada para integrar UX/UI desde Figma, generar frontend a partir de specs, anadir pruebas E2E con Playwright y empaquetar con Capacitor para distribucion movil.

# 10. Referencias

- Documentacion oficial de Ionic Framework: https://ionicframework.com/docs

- Documentacion oficial de Angular: https://angular.io/docs

- SWAPI - The Star Wars API: https://www.swapi.tech/documentation

- @ionic/storage-angular: https://github.com/ionic-team/ionic-storage

- Repositorio del proyecto: https://github.com/agv114-ua/ionic-proyecto-4--final-gcs

- PDFs oficiales de los talleres 1-4 (Moodle GCS - 34041, curso 2025/2026).